Комитет образования и науки администрации Новокузнецкого городского округа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа №99"

654086, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Монтажная,35

т/ф. 31-16-77, 31-20-44, 31-00-54;  e-mail: school-mmm@mail.ru, www.school-mmm.ucoz.ru

| УТВЕРЖДАЮ: ДИРЕКТОР МAОУ «СОШ № 99» ______________Н. П. Скрипцова Приказ № _____от _______________ |  | УТВЕРЖДЕН На педагогическом совете Протокол №_________ От _________________ |
| --- | --- | --- |

Программа информатизации

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №99»

г. Новокузнецк

2016

# Содержание  программы:

- Актуальность программы информатизации.

- Анализ существующего состояния информатизации школы.

- Цели, задачи, сроки реализации программы.

- Ожидаемые  результаты информатизации образования.

- Механизм реализации программы.

- Основные мероприятия реализации программы информатизации.

- Финансирование программы информатизации.

- Управление программой информатизации.

- Приложения: Положения: «Школьный сайт»,  «Школьная  компьютерная сеть», «Кабинет информатики и ИТК», «Электронный журнал», «Электронный  системный мониторинг», «ИКТ-компетентность педагога начальной школы».

Этапы реализации Программы

«Информатизация образовательного учреждения»

| Этапы | Срок | Название этапа | Цель | Задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап | 2011 -2012 | аналитико - проектировочный | Анализ и реализация технических инициатив и их оформление | - Разработать единую образовательную концепцию по внедрению и применению информационных технологий в образовательном учреждении - Сформировать информационную культуру педагогического и ученического коллектива - Создать единый банк данных о состоянии и результатах процессов управления и образования |
| 2-й этап | 2013 -2014 | внедренческий | Внедрение и апробация НИТ (новых информационных технологий) в учебный и управленческий процесс | - Исследовать возможности применения НИТ в условиях работы над новыми стандартами образования. - Создать условия, способствующие успешной реализации основных направлений программы «Информатизации» - Включить всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы «Информатизация» - Выявление и анализ, промежуточных результатов выполнения на научно-практических конференциях, заседаниях научно-методического совета и школьных методических объединений (педагогический коллектив), Управляющего совета, школьного родительского комитета и классных родительских собраний (родители); собраниях Совета школьников и классных коллективов, в средствах школьной информации (учащиеся) |
| 3-й этап | 2015-2016 | обобщающий | Оценка ожидаемых результатов внедрения НИТ, определение перспективных направлений развития программы «Информатизация» | - Провести открытую экспертизу результатов внедрения НИТ в систему школьного образования. - Осуществить рефлексию деятельности участников образовательного процесса, реализовавших проекты «Информатизация», - Подготовить обобщение результатов реализации Программы «Информатизация» |

- Актуальность программы информатизации

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство.

Модернизация школы связана с необходимостью решения одной из главных задач на современном этапе: на персональном уровне - сформировать информационную компетентность участников образовательного процесса: овладение навыками работы в Интернет, использования новых электронных образовательных ресурсов, информационных средств, технологий; на корпоративном уровне – навыками совместной работы в сети, совместной проектной деятельности.  Ключевой идеей программы информатизации школы является комплексный подход при моделировании и осуществлении информатизации школьного образования. Информационная система должна комплексно обеспечить все процессы в образовательном учреждении: обучение, воспитание, инновационную, управленческую деятельность.

Программа "Информатизация образования школы" определяет переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы. Информатизация образования является одним из важнейших условий успешного развития процессов информатизации общества.

Единое школьное информационное образовательное пространство является коммуникативной информационно-образовательной средой на уровне конкретного учреждения образования, в которой циркулируют встречные вертикальные потоки информации, имеющие значение с точки зрения образовательного процесса (взаимодействие с родителями, выпускниками школы, общественностью, управленческими структурами, библиотеками, архивами и другого рода информационными и обучающими центрами), до периферии к  конечным пользователям – участникам образовательного процесса (администрации, учителям, библиотекарям, учащимся школ) и обратно; а также горизонтальные, по которым информационное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса осуществляется в пределах  собственного учебного заведения.

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий - основополагающая  задача информатизации.

Информационные технологии являются основой компьютерного образования. Действующий образовательный стандарт предписывает обучение учащихся свободному владению офисными программами (утилитами операционной системы, файловым менеджером и мастером презентаций, текстовыми и графическими редакторами) и эффективную работу в корпоративной и внешней сети. Педагогический персонал, кроме того, обязан свободно владеть педагогическими программами и технологиями, используемыми в учебном процессе.

Обучающие технологии - это методические разработки и рекомендации, внедрение которых, так или иначе, связано с использованием компьютерной техники, различного рода словари, энциклопедии, мультимедийные учебники, тренажеры и другие обучающие программы самого широкого спектра. Наиболее предпочтительными являются сетевые мультимедийные обучающие лицензионные программы, «электронные учебники».

Интернет-технологии изучаются в пользовательском курсе информатики. Эти технологии могут внедряться по мере наращивания мощностей комплекса технических средств, улучшения качества и расширения спектра интернет-услуг и услуг связи. Технологии компьютерного тестирования в учебном процессе занимают одно из ключевых мест, поскольку решают сразу две насущных проблемы: экономят массу учебного времени на опросах и контрольных работах, делая их практически ненужными, и нивелируют человеческий фактор при выставлении оценок.

Особое место занимают технологии интерактивной доски.

К средствам компьютерной техники, коммуникаций и новейших  технологий хранения обработки, преобразования и передачи информации относятся: персональный компьютер актуальной комплектации, принтер, сканер, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  интерактивный планшет,  комплекс оперативного контроля знаний, электронная книга, веб- камера, цифровой микроскоп, сервер,  компьютерная сеть,  Wi-Fi идр.

Основные направления  информатизации образования

Сегодня процесс информатизации развивается по четырем основным направлениям:

Информатизация как техническое оснащение (приобретение, обслуживание, ремонт, усовершенствование технических средств, организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы);

Информатизация как формирование информационной культуры (консультирование участников образовательного процесса по вопросам применения; информационно-коммуникационных технологий);

Информатизация как создание информационной образовательной среды (ведение  школьной базы данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписания и интерактивного холла школы организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, создание и поддержка  школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ,

Информатизация как внедрение новых информационных технологий в образование (повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий, организация курсов, факультативов, дистанционное образование школьников и учителей школы).

- Анализ существующего состояния информатизации школы

Глобальная информатизация общества будет одной из доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное общество. Именно поэтому перед системой образования встает сегодня новая проблема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий

Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности.

Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную роль играют интеллект и знания.

Необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного знания.

Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной культурой.

Для того чтобы система образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать информационной.

Общие сведения об образовательном учреждении

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Субъект Российской Федерации | Кемеровская область |
| 2 | Полное название учреждения | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99» |
| 3 | Почтовый адрес | г. Новокузнецк, ул. Монтажная, 35 |
| 5 | Адрес электронной почты | school-mmm@mail.ru |
| 6 | Интернет-сайт | school-mmm.ucoz.ru |
| 7 | Численность учащихся | 482 (2011-2012 уч.год) |

Техническая оснащенность образовательного учреждения

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество компьютеров (всего) | 218 |
| 2 | Количество исправных компьютеров в ОУ | 213 |
| 3 | Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | 202 |
| 4 | Количество стационарно установленных ПК | 133 |
| 5 | Количество компьютеров, используемых в административных целях (кабинет руководителя/секретаря, бухгалтерия и др.) | 8 |
| 6 | Количество компьютеров в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. работников | 7 |
| 7 | Количество компьютеров в библиотеке | 1 |
| 8 | Количество компьютеров в читальном зале | 6 |
| 9 | Количество компьютеров в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения) | 9 |
| 10 | Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной техники | 31 |
| 11 | Количество компьютеров в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) | 63 |
| 12 | Количество компьютерных классов | 6 |
| 13 | Количество стационарных компьютерных классов | 3 |
| 14 | Количество компьютеров, используемых в кабинетах информатики | 39 |
| 15 | Количество переносных исправных компьютеров | 85 |
| 16 | Количество дополнительных компьютерных устройств: | 119 |
| 17 | Количество комплексов интерактивных досок | 27 |
| 18 | Количество мультимедийных проекторов | 29 |
| 19 | Количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, многофункциональных устройств) | 39 |
| 20 | Количество других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств | 24 |
| 21 | Количество систем голосования | 6 |
| 22 | Цифровых микроскопов | 7 |
| 23 | Количество документ - камер | 2 |
| 24 | Количество моноблоков | 1 |
| 25 | Количество LSD -дисплеев | 5 |
| 26 | Беcпроводной планшет Smart | 6 |
| 27 | Количество интерактивных дисплеев | 1 |
| 28 | Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы | Сеть существует в пределах компьютерного класса |
| 29 | Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы | 19 |

Информация об обучении педагогов ИКТ

| 1 | Кол-во педагогических и руководящих кадров, обученных использованию ИКТ. | 33 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кол-во учителей, использующих цифровые образовательные ресурсы, в том числе размещенные в сети Интернет, в учебно-воспитательном процессе. | 33 |
| 3 | Кол-во учителей, участвующих в сетевых педагогических сообществах учителей. | 15 |
| 4 | Кол-во учителей, прошедших дистанционные курсы повышения квалификации. | 7 |
| 5 | Кол-во учителей, прошедших очные курсы повышения квалификации | 28 |

Доступ в Интернет

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие доступа в Интернет (да/нет) | да |
| 2 | Количество ПК, имеющих доступ в Интернет | 19 |
| 3 | Вид подключения: | выделенная линия в компьютерном классе, модемное подключение у бухгалтера |

Учителя умеют средствами ИКТ трансформировать урок, находить и использовать новые образовательные ресурсы, облегчающие подготовку к уроку и проверку заданий, используют индивидуальные и активные методы обучения, умеют создавать собственные учебные материалы.

С начала 2011 года ведется работа по созданию и наполнению официального сайта школы.

В то же время внедрение ИКТ в управление образовательным процессом остается несистематичным из-за ряда причин, среди которых можно особо выделить: наличие группы педагогов, обученных ИКТ, но не систематически применяющих их в работе;  нерациональное использование отдельными педагогами средств ИКТ, однотипные формы их использования, не отработан механизм использования Интернет в учебной деятельности, непонимание значимости электронных мониторингов всеми  группой педагогов школы, недостаточное использование школьного сайта в работе классными руководителями, нет достаточного количества образовательных программ в электронном виде для начальных школ.

- Цели, задачи, сроки реализации программы

Цели: Создать модель информационной образовательной среды школы, как комплекс  систематизированных современных образовательных ресурсов с необходимым методическим, технологическим и техническим сопровождением.

Задачи:

- внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность;

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

- повышение уровня общеобразовательной подготовки и информационной культуры в области современных информационных технологий;

- формирование у участников образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач;

- создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе;

- насыщение школы техническими средствами в области ИКТ, обеспечения рационального их использования с обеспечением свободного доступа к ним всех участников образовательного процесса, создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и сотрудникам школы;

- усиление дифференциации и индивидуализации образовательного процесса путем внедрения вариативных образовательных программ с применением ИКТ;

- создание материалов методического и учебного характера;

- создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.

Сроки реализации программы:   2011-2016 годы.

### 4.Ожидаемые  результаты информатизации образования

Эффективность реализации программы информатизации школы оценивается по следующим критериям:

создание единого информационного пространства

показатели:

- повышение эффективности образовательного процесса;

- автоматизация организационно - распорядительной деятельности школы;

повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя

показатели:

- создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса через использование информационных технологий;

- повышение качества образования;

- повышение квалификационной категории учителей;

- распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно- методических и научно – практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в Интернет- формах;

- создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения;

- эффективность использования  школьного  сайта.

повышение информационной культуры обучающихся

показатели:

- использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;

- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях.

- Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется всеми участниками образовательного процесса: администрация (директор, его заместители), педагоги (классные руководители, учителя-предметники), обучающиеся, родители (как основные заказчики качества образования). Основную часть координации деятельности по реализации программы информатизации выполняет директор школы.

Директор школы: анализирует: проблемы информатизации школы, актуальные и перспективные потребности в развитии информационно-коммуникационного обеспечения школы; перспективные возможности школы в области информационного и коммуникационного обеспечения; ход, развитие и результаты процессов информатизации школы. Прогнозирует: последствия запланированных процессов информатизации школы; тенденции изменения процессов информатизации в обществе и в образовании для корректировки стратегии развития школы. Планирует и организует: процесс разработки и реализации программы информатизации школы, разработку и выполнение основных направлений развития процесса информатизации; разработку общих требований к процессам и результатам деятельности по информатизации школы и критериев их оценки; текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива в области использования информационных и коммуникационных технологий с целью реализации программы информатизации.

Заместитель директора школы по УВР:   организует работу по обучению педагогических кадров  по вопросам использования информационных технологий в образовательной деятельности; изучение, обобщение и распространение опыта осуществления деятельности по вопросам информатизации школы; сбор и накопление информации о значимых для школы инновациях в области применения информационных и коммуникационных технологий в образовательной деятельности; заказ на поставку учебного оборудования, его обслуживание и ремонт; проведение семинаров, конференций и других мероприятий по использованию и распространению опыта использования информационных и коммуникационных технологий; систему исследовательской, опытно-экспериментальной и инновационной работы школы в области информационных и коммуникационных технологий; систему внешних связей, необходимых для успешного осуществления деятельности школы по вопросам информатизации; систему контроля за ходом инновационной, экспериментальной и научно-исследовательской деятельности по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательной и управленческой деятельности. Участвует: в создании информационно-управленческой системы школы; в организации и ведении электронного документооборота школы; в развитии информационной среды школы.  Контролирует:  обеспечение постоянного доступа образовательного учреждения к ресурсам сети Интернет; осуществление контентной фильтрации материалов сети Интернет, не совместимых с задачами воспитания и обучения; реализацию процесса информатизации школы; использование средств информационных и коммуникационных технологий в образовательной и управленческой деятельности;  ресурсное обеспечение процесса информатизации школы;  соответствие хода процесса информатизации и его результатов;   выполнение принятых решений по вопросам информатизации школы. Контролирует  использование мультимедийного оборудования, интерактивных досок, электронного  программно-методического обеспечения педагогическими работниками школы, формирует  заявку по оснащению программно-техническими средствами для реализации образовательного процесса.

Заместитель директора по ВР (внеурочная деятельность и дополнительное образование): организуют работу по формированию  информационной   культуры обучающихся, организует занятия  по внеурочной деятельности, используя информационно-коммуникативные технологии, занятия по  информатике, анализирует  увлечение детей компьютерными  и информационными технологиями  вне школы.

Педагогические работники: используют информационные ресурсы сети Интернет при организации познавательной деятельности школьников на уроке; повышают профессиональный уровень в области ИКТ, получают дистанционное образование; внедряют  информационные технологии в отдельные этапы традиционного урока;  проводят  интегрированные интернет-уроки;  проводят  уроки  на основе  готовых программных продуктов;  разрабатывают собственное программное  обеспечение;  формируют, пополняют и используют информационные технологии в организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся.

Заместитель директора по АХР - организует учет компьютерной  техники, оргтехники,  хранение, использование, оформляет заявку на приобретение компьютерной техники, расходных материалов, своевременное списание.

Заместитель директора по БЖ - контролирует соблюдение техники безопасности при использовании компьютерной техники.

Секретарь - работа с электронной почтой (своевременное донесение информации до адресата, выделение меток в электронной почте для ответственных за входящие письма, оформление ответов на срочные запросы по заданию администрации).

Ответственные  за проекты:  «Школьный сайт»,  «Школьная  компьютерная сеть», «Электронная медиатека  и  информационные технологии», «Электронный журнал», «Электронный мониторинг»  работают в соответствии с положениями о проектах.

Обучающиеся: используют  информационные ресурсы сети Интернет в ходе самообразования;  получают дистанционное обучение; используют компьютерные технологии для подготовки к уроку; применяют  компьютер  в   учебной, кружковой и факультативной деятельности.

Родители: получают  информацию о расписании учебных занятий, оценках детей через электронный журнал; о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы; знакомятся с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

- Мероприятия по реализации программы информатизации

| Этапы | Мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
|  | Педагогический совет «Информатизация школы» | Согласование программы и плана мероприятий по информатизации школы |
| 1 этап 2011-2012 годы | Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. | Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. |
|  | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Внедрение ИКТ в образовательный процесс. |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями. | Участие в телекоммуникационных проектах. Поддержка школьного сайта. Обмен информацией с другими ОУ посредством ИКТ. |
|  | Совершенствование образовательных технологий в управленческую деятельность. | Продолжение наполнения школьной базы данных. Делопроизводство на ПК Внедрение управленческих баз данных. |
|  | Пополнение банка данных образовательных ресурсов. | Пополнение медиатеки. Пополнение банка данных программного обеспечения. Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам. |
|  | Развитие информационно-управленческой системы. | Работа с управленческими базами данных. Внедрение сетевой школы. Ведение электронных классных журналов. Обеспечение работы школьного сайта. |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы. | Организация постоянного доступа в Интернет. Приобретение компьютерной техники, интерактивных и аудиовизуальных средств обучения. |
|  | Организация постоянного доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий для учителей и учащихся. | Консультирование по организации поиска и созданию собственных материалов к урокам для учителей и учащихся. |
|  | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Становление системы использования ИКТ учителями; формирование учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса; наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся; создание и апробация тестовой Web-системы, создание тестов по предметам школьного курса, организация тестирования на школьном сайте. |
|  | Развитие банка данных образовательных ресурсов. | Наполнение школьного Web-сервера. Накопление тематических энциклопедий и программного обеспечения по предметам. Систематизация имеющегося ПО. |
|  | Развитие мотивации педагогов по реализации программы информатизации школы | Внесение в положение о стимулировании работников школы пункта о дополнительной оплате учителям, которые имеют и систематически оформляют сайт класса. |
| 2 этап 2012- 2013 годы | Развитие и совершенствование материальной базы школы. | Обновление компьютерной и аудиовизуальной техники. |
|  | Развитие банка данных образовательных ресурсов. | Становление библиотечного медиацентра. |
|  | Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ; использование созданных материалов в образовательной деятельности. Создание и публикация материалов методического и учебного характера. |
|  | Создание единой информационной сети школы, которая включает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы | Автоматизация управленческих и педагогических процессов, согласованная обработка и использование информации |
| 3 этап 2013-2016 годы | Обобщение опыта создания модели информационной образовательной среды школы | Публикация материалов методического и учебного характера. Проведение семинаров, консультаций. |

- Финансирование  программы информатизации

Достижение поставленной цели и решение задач программы информатизации невозможно без соответствующего целевого финансирования компонентов:

•содержания штатной единицы инженера - электронщика, ответственного за работу и развитие комплекса технических средств и общесистемных программ;

•содержания ответственного за реализацию  программы  информатизации  и ответственного за оформление  мониторингов  КПМО, АИС, мастер-отчет, школьник, КОБИ за счет стимулирующей части  фонда оплаты труда;

•приобретения и модернизации компьютерного оборудования: компьютеров, медиа проекторов, интерактивных досок, сканеров, принтеров, бесперебойных источников питания, сетевых концентраторов и т.д.;

•приобретения современного учебного оборудования: мебели, наглядных пособий;

•приобретения лицензионных и внедрения сетевых свободно-распространяемых программных продуктов: системных, обучающих программ, тренажеров, экзаменаторов, баз предметных знаний и т.д.;

•приобретения кабелей, дополнительных контроллеров и комплектующих, запасных частей и оплаты ремонтов оборудования;

•приобретения быстроизнашивающихся комплектующих: клавиатур, ручных манипуляторов «мышь», ковриков и т.п.;

•приобретения расходных материалов: флэш и SD-карт, оптических дисков, бумаги, картриджей, тонера, чернил и т.д.

- Направления реализации программы

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта создания информационной образовательной среды МАОУ «СОШ № 99» | Сентябрь-декабрь 2011г. | директор, зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Создание единого информационного-образовательного пространства школы | 2011г. | директор, зам. директора по УВР, учителя информатики | ОУ+ привлеченные средства |
|  | Ознакомление учителей-предметников с медиатекой школы, в том числе со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) | Январь-май 2012г. | Зав. библиотекой | ОУ |
|  | Ознакомление учителей-предметников с методическими рекомендациями методистов ИПК, по использованию ЦОР на учебных занятиях | Январь-май 2012г. | Зам. директора по УВР, преподаватели ИПК | ОУ |
|  | Проведение пед. советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Каждый уч. год не менее 2р. (установочный – сентябрь, итоговый – май) | Зам. директора по УВР, учителя информатики | ОУ |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | ежемесячно | учителя-предметники | ОУ |
|  | Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | каждый уч. год | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы | каждую четверть | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР | 2012-2014гг. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Внедрение в учебный процесс непрерывного курса информатики и ИКТ со 2 по 11 кл. | 2011-2016 г. | директор, зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Проведение элективных курсов по информатике и ИКТ в 9-11кл. | 2011-2016 г. | зам. директора по УВР, уч. информатики | ОУ |
|  | Поддержка профилизации ОУ по информационно-технологическому профилю | 2011- 2016 г. | зам. директора по УВР, уч. информатики | ОУ + привлеченные средства |
|  | Освоение интерактивной доски как одного из основных средств технологического обновления образовательного процесса. | 2011- 2012 г. | зам. директора по УВР, уч. информатики | ОУ |
|  | Создание школьной электронной базы данных учебно-методических разработок учителей ОУ | 2012- 2016 г. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Создание открытой образовательной среды через реализацию сетевых проектов по основным направлениям реализуемых подпрограмм, функционирование сайта ОУ, проведения конкурсов, конференций в режиме On-line | 2012– 2016 г. | Зам. директора по УВР, учителя-предметники | ОУ |
|  | Создание и поддержка сайта МАОУ «СОШ № 99» | 2011-2016 г. | зам. директора по, уч. информатики | ОУ, УО+привлеченные средства (услуги по размещению сайта в Интернете) |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2011-2012г. | Директор | ОУ |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | до 2013г. | зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Введение должности зам. директора по информатизации или осуществление доплаты зам. директору по УВР за исполнение обязанностей по организации процесса информатизации ОУ |  | директор | УО ОУ(бюджет или привлеченные средства) |
| 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |
|  | Обеспечение школы ЦОР нового поколения в рамках проекта информатизации образования в РФ | 2011- 2016 г. | зав. библиотекой, зам. директора по УВР | РФ (в рамках проекта) |
|  | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | 2011- 2016 г. | зав. библиотекой, учителя предметники | Бюджет ОУ + привлеченные средства (платные образовательные услуги) |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2011- 2016 г. | Учителя-предметники, зам. директора по УВР (или информатизации) | Бюджет ОУ (премии учителям) |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |
|  | Проведение профориентационных тестов для учащихся 9 кл. с использованием ИКТ | ежегодно | кл. руковод., уч. информатики | ОУ, родители, привлеченные средства |
|  | Проведение «Недели информатики и ИКТ» | ежегодно | учитель информатики | ОУ |
|  | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | ежегодно, начиная с 2012г. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Создание «Научного общества учащихся школы № 99» | 2011г. | зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета | начиная с 2011г. | учителя-предметники, учитель информатики | ОУ, оплата Интернета |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Реализация платных образовательных услуг по информатике и ИКТ | ежегодно | уч. информатики | Привлеченные средства родителей |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) | 2011-2016 г. | уч. информатики, инженер, лаборант, зам. директора по АХЧ | ОУ |
|  | Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение) | По мере необходимости | уч. информатики, инженер, лаборант | бюджет ОУ + привлеченные средства |
|  | Вовлечение преподавательского состава ОУ в процесс создания персональных Сайтов учителей и администрации ОУ | 2012- 2016 г. | уч. информатики | ОУ |
|  | Переход образовательного учреждения в процесс электронизации хранения и обработки данных | 2012- 2016 г. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Организация ведения электронного дневника учащегося, электронного журнала успеваемости | 2011- 2016 г. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Установка лингафонного кабинета 2 кабинета иностранного языка | 2011-2012 гг. | Директор, зам. директора по АХЧ | средства РФ (в рамках проекта информатизации) или привлеченные средства |
|  | Создание локальной компьютерной сети ОУ с выделенным сервером (компьютерный класс, секретарь, директор, зам. директора по УВР, АРМ учителей-предметников, библиотека) | 2011-2012 гг. | Зам. директора по УВР (или информатизации), инженер, лаборант | бюджет ОУ + привлеченные средства |

- Ожидаемые результаты

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Разработка единой образовательной концепции по внедрению и применению информационных технологий в образовательном учреждении;

- Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

- Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

- Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

- Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий.

- Повышение рейтинга школы.

- Сформировать информационное пространство ОУ с единой системой управления информационными потоками, обеспечивающее иерархию доступа каждого участника образовательного пространства к единому банку данных;

- Обеспечить вхождение ОУ в российское и международное  образовательное информационное пространство (с созданием и поддержкой Сайта в Internet и включением ОУ в общероссийские образовательные проекты);

- Развить сеть автоматизированного документооборота и делопроизводства;

- Разработать универсальная  модель информационной среды образовательного учреждения;

- Разработать и оформить методический пакет  по использованию  интерактивной доски в учебно – воспитательном процессе.

- Управление Программой

Программа «Информатизация» является управленческим документом, который обеспечивает все школьное  сообщество знанием о стратегических и тактических задачах ее развития, механизмах их решения, последовательности действий и ожидаемых результатах.

Принципиально важно обеспечить посредством реализации Программы собственно развитие ОУ, достижение ее иного качества. Непосредственная оценка качества реализации программы проводится один раз в год Педагогическим советом ОУ, предложения по коррекции и изменениям обсуждаются на августовском  педагогическом совете и утверждаются  Управляющим советом ОУ. Ежегодно итоги представляются в публичном докладе директора ОУ  и публикуются на сайте ОУ.